# 회의록

2020.01.21 화요일 주제: 웹 서비스 구축 프로젝트  
-> 사용자 요구사항을 분석 및 설계

# 회의 안건

## 오전

### 당일 예상 작업

선우(SERVICE) - 나라 & 연도 검색 메소드 관련 추가 메소드 구현, 제이슨(파트 별로 데이터 배포 시스템 개발)

민섭(SERVICE) - 나라 비교 메소드 생성, 그래프에 포인트 별로 나라별 GDP정보 노출,

효원(MEMBER) - 유효성 검사 진행, 세션 버그 수정 ,

병철(미정) - 병결

## 오후

### 당일 작업 달성도

선우(SERVICE) => **120 % 달성**

* 나라 & 연도 검색 메소드 관련 추가 메소드 구현, 제이슨(파트 별로 데이터 배포 시스템 개발)

민섭(SERVICE) => **120 % 달성**

* 나라 비교 메소드 생성, 그래프에 포인트 별로 나라별 GDP정보 노출
* 추가로 그래프 그리는 메소드 튜닝(자바스크립트이용)

효원(MEMBER) => **80 % 달성**

* 유효성 검사 진행, 세션 버그 수정, 이메일 인증 구현(not yet)
* 유효성 검사 진행을 하면 개발 중 문제가 발생 가능성을 염두 해두고 진행하지 않음(강사님 권함) 또한 유효성을 진행하면 현재 생성한 코드를 갈아 엎어야 함

병철(미정)

* 병결(점심 지나고 오심)

### 큰 뼈대 작업완료 추가적인 기능 구현을 위한 아이디어 회의

1. 인구 수 데이터를 이용해서 각 나라당 1인당 GDP 계산
2. 그래프 옆에 노출 될 기본정보 구체화
   * 크롤링 : 나라이름, 국기, 수도 등의 기본정보
   * 추가로 나라 이름에 링크를 걸어 위키백과 해당 나라 정보로 이동
3. SQL을 이용 불필요한 데이터 제거
   * TOP50을 돌려 분류 후 판단하여 추출 후 제거

# 내일 할일

* 인구 수 데이터를 이용해서 각 나라당 1인당 GDP 계산
* 그래프 옆에 노출 될 기본정보 구체화
* SQL을 이용 불필요한 데이터 제거
* 로고 명(이름) 만들기
* 아직 다 작성 안함