# 회의록

**2020.01.20 월요일**  
주제: 웹 서비스 구축 프로젝트  
-> 사용자 요구사항을 분석 및 설계

# 회의 안건

## 오전

### 당일 예상 작업

선우(SERVICE) - 나라 & 연도 검색 메소드 구현

민섭(SERVICE) - 정보 링크를 누르면 그래프를 로딩하는 메소드 구현

효원(MEMBER) - 회원관리(회원가입, 로그인, 로그아웃 기본적인 구현)

병철(미정) - 병결(점심 지나고 오심)

## 오후

### 당일 작업 달성도

선우(SERVICE) => **150 % 달성**

* 나라 & 연도 검색 메소드 구현
* 추가로 그해 평균, GDP, 그래프 구현

민섭(SERVICE) => **150 % 달성**

* 정보 링크를 누르면 그래프를 로딩하는 메소드 구현
* 추가로 그래프 그리는 메소드 튜닝(자바스크립트이용)

효원(MEMBER) => **150 % 달성**

* 회원관리(회원가입, 로그인, 로그아웃 등등 구현)
* 추가로 모델 튜닝, 세션 유지, 회원 정보 수정 구현

병철(미정)

* 병결(점심 지나고 오심)

### 오늘 발견한 문제점

* 나라 정보를 API를 통해 가지고 오면 너무 시간이 많이 걸린다.  
  그래서 스크레핑으로 페이지를 긁어서 수집 후 데이터베이스에 담는 작업으로 진행해야 할 것 같음
* 그리고 아이작이 필요할 것 같음

# 내일 할일

* 제이슨 배포 자료 생성
* 나라 비교 메소드 생성
* 에러 메세지 생성 및 유효성 검사